review Week 6

Meeting Minutes

**Meeting Date**: March, 13th 2018

**Meeting Location**: Sảnh thư viện H1, BKHCM CS 2

**Approval**: Đỗ Lê Duy

**Recorded By**: Nguyễn Hữu Đức

# Attendance

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Title** | **Organization** | **Present** |
| Đỗ Lê Duy |  | BKU | Y |
| Vũ Ngọc Duy |  | BKU | Y |
| Nguyễn Hữu Đức |  | BKU | Y |
| Nguyễn Duy Việt Toàn |  | BKU | Y |

# Meeting Location

Sảnh tòa H1, BKHCM CS 2.

# Meeting Start

Meeting Schedule Start: 9:00 AM

Meeting Actual Start: 9:15 AM

Meeting Scribe: Nguyễn Hữu Đức

# Agenda

* Chỉnh sửa lại các UC và đặc tả
* Thảo luận xây dựng và lựa chọn Database cho ứng dụng
* Phác thảo UI, Database, Flowchart
* Lựa chọn các chức năng cần hoàn thiện cho Phase 1
* Phân task cho từng thành viên

# Meeting End

# Meeting Schedule End: 10:45 AM

Meeting Actual End: 10:45 AM

# Post Meeting Action Items

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Vẽ, chỉnh sửa UC và viết báo báo Meeting Minutes | Nguyễn Hữu Đức | 8/3/2018 |
| Nhận đặc tả cơ bản và đặc tả chi tiết usecase, mỗi người 4 usecase | Toàn, Ngọc Duy, Lê Duy | 9/3/2018 |
| Thiết kế giao diện cho toàn bộ trang của ứng dụng mobile | Đỗ Lê Duy | 9/3/2018 |

# Next Meeting

Next Meeting: 20/3/2018